AI智能客服 MVP 产品需求文档

0 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品 | AI智能客服 MVP |
| 版本 | V1.3 |
| 状态 | 待评审 |
| 作者 | 产品经理（作品集） |
| 适用对象 | 产品、设计、前后端、算法、测试、运营 |

0.1 关联材料与引用边界

本文是首版 MVP 的实施基线，需求优先级以《AI智能客服用户研究与需求清单》第四、五章为准；AI 输入输出、评估指标与安全约束以《AI智能客服 MVP AI能力需求文档》为准；信息层级和主流程以《AI智能客服产品架构设计》为准；页面承载与跳转以《AI智能客服 MVP 原型覆盖与自查清单》及 Figma 原型为准。本文不重复竞品调研结论，也不把后续 P1/P2 能力写入首版承诺。

1 项目背景与目标

成长型电商和品牌企业在大促、夜间和售后高峰时，既有客服往往同时面对排队、知识频繁更新、跨系统查询和复杂售后升级。现有机器人即使能回复，也常因答案没有来源、低置信度仍继续作答、转人工时缺少上下文而损害体验；管理者又难以确认 AI 是否真正解决问题。AI智能客服 MVP 因此聚焦“可解释、可接管、可闭环”：以企业有效知识和授权的只读业务数据回答问题，答案展示来源；不确定时明确拒答并支持转人工；人工接入后带着摘要、订单与工单上下文处理；运营人员借助看板、监控和 Bad Case 持续修正。首版不建设完整呼叫中心，不执行退款、改地址等高风险写操作。

1.1 产品目标

1. 让企业可在一个工作日内完成知识导入和 Web/H5 渠道首发配置。

2. 让高频咨询获得带来源、可追溯的回答；无法可靠回答时不猜测。

3. 让用户能随时转人工，客服可自主选择并接管指定会话，避免重复描述。

4. 让订单物流查询、工单状态与结果回传形成最小业务闭环。

5. 让主管能看见解决、等待、转人工、失败和成本，并据此维护知识。

1.2 非目标

不支持电话、视频、微信生态、海外社媒和多语言。

不支持自动退款、取消订单、改地址、补发等会改变业务数据的操作。

不支持智能排班、客服绩效预测、全量质检、复杂自定义 BI 或可视化流程编排。

2 目标用户与核心场景

详细画像和 JTBD 见《AI智能客服用户研究与需求清单》第一、二章。PRD 将三类用户的任务落到如下场景。

| 用户 | 关键 JTBD | 首版关键场景 | 成功结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客服主管赵敏 | 高峰时以可控方式分担咨询，并证明服务质量和人效提升 | 导入知识、查看解决/等待/成本看板、监控风险会话、复盘 Bad Case | 能判断 AI 是否可靠，及时介入异常并完成优化闭环 |
| 客服专员刘芳 | 接管复杂售后时获得完整上下文，少切换系统、少让用户重复说明 | 从待接队列选择会话、查看摘要与订单物流、创建或更新工单 | 快速定位问题，向用户回传明确结果 |
| 店铺老板陈宇 | 在有限预算内覆盖高频与夜间咨询，且不用复杂技术配置 | 登录后台、上传 FAQ、配置 Web/H5、查看首周效果与费用 | 基础流程可自助上线，成本与效果可解释 |

2.1 主链路

管理员导入知识并配置 Web/H5渠道 → 终端用户提问 → AI 依据有效企业知识或授权只读接口回答并展示来源 → 用户解决，或 AI 低置信度/用户主动要求人工 → 系统生成交接摘要并创建后端待接项 → 管理员或客服从待接队列选择会话接入 → 查询订单物流、处理或创建工单 → 用户在会话或工单进度页看到结果 → 失败回答和人工修正回流 Bad Case → 主管复盘看板并更新知识。

3 范围、角色与通用规则

3.1 MVP 范围

MVP 仅交付《AI智能客服用户研究与需求清单》中的 12 条 P0 需求。原型的 14 个页面是对 P0 主链路的页面与状态拆分，不代表新增 P1/P2 范围。

3.2 角色与权限

| 角色 | 可做操作 | 不可做操作 |
| --- | --- | --- |
| 终端用户 | 提问、查看引用与工单进度、发起转人工、取消转接 | 查看待接队列、他人会话、内部摘要、任何后台数据 |
| 客服专员 | 查看被接入会话、摘要、授权订单物流；回复；创建/更新工单 | 访问无权限租户或会话；执行退款、改地址等写操作 |
| 客服主管/管理员 | 维护知识、配置渠道与角色、查看看板/监控/Bad Case；进入待接队列并选择接入会话 | 绕过敏感字段、审计与租户隔离 |
| 系统 | 检索、生成、风险判断、生成摘要、记录日志和事件 | 在无证据、越权、冲突或高风险场景编造答案或执行写操作 |

3.3 全局交互与数据规则

所有页面提供“返回上一页”能力；管理端同时保留统一侧栏，可横向切换数据看板、知识库、待接队列、会话监控、Bad Case 与系统设置。

用户确认转人工后，前端停留在用户端并展示“已提交，等待客服接入”；系统在后台创建待接项。用户不得看到、进入或选择客服待接队列。

待接队列归属客服工作台，但管理员后台提供同级入口；进入后由有权限的管理员或客服选择指定会话接入，不采用“只能接首个会话”的规则。

知识库从列表进入知识条目详情，再由“查看原文”打开独立的原文件预览；不得跳转至 AI 问答页。

每次 AI 推理、工具调用、人工接入、工单变更与权限变更均应产生可追溯日志，至少包含 tenant_id、operator_id、trace_id、时间与结果。

4 需求清单与优先级

优先级、ICE 计算和需求来源完整表见《AI智能客服用户研究与需求清单》第四章。以下表为首版实施映射；全部为 MVP 必须项。

| 编号 | P0 需求 | 对应模块 | 主要原型页 | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 一句话一键转人工 | 用户端、转接服务 | 04、05 | 入口可见；确认后成功创建待接项 |
| R02 | 自动摘要并携带历史 | AI 引擎、客服工作台 | 05、06、07 | 接入时可见诉求、历史动作、已知信息 |
| R03 | 批量导入文档与 FAQ | 知识库 | 03、13、14 | 可显示解析结果、条目详情与原文 |
| R04 | 回答展示来源和更新时间 | AI 问答 | 04 | 每个有效回答均可查看来源和时间 |
| R05 | Web/H5 组件与基础 API | 渠道与设置 | 01、12、04 | 可配置并在用户端完成会话 |
| R06 | 工单创建、指派、更新、回传 | 工单 | 07、08、11 | 状态可追踪，结果可回传用户 |
| R07 | 低置信度拒答与建议人工 | AI 问答、转接 | 05 | 不编造，说明可转人工 |
| R08 | 订单与物流只读查询 | 客服工作台 | 07 | 有权限时可查，无权限或失败可解释降级 |
| R09 | 权限、遮蔽与操作日志 | 系统设置、安全底座 | 12 | 角色生效，敏感数据受控且留痕 |
| R10 | 效果、等待、成本看板 | 数据看板 | 02 | 可查看核心指标与异常事项 |
| R11 | Bad Case 收件箱与回流 | 运营管理 | 09 | 失败可入队、修正可关联知识或会话 |
| R12 | 实时监控、接管与告警 | 会话监控、待接队列 | 06、10、07 | 可发现异常、选定会话接入、保留审计 |

5 功能详细说明

F01 登录、企业初始化与渠道接入（R05）

角色与前置条件： 管理员已创建企业账户；首次使用时拥有可配置的 Web/H5 渠道和基础 API 凭证。

正常流程： 登录/注册 → 创建或选择企业 → 进入数据看板 → 系统提示完成知识导入、渠道配置与权限配置 → 管理员在系统设置保存 Web/H5 配置与基础 API 参数 → 获取并部署组件 → 从组件进入可信问答页验证。

业务规则： 配置变更仅对当前 tenant_id 生效；密钥在界面中脱敏显示；保存和发布必须写审计日志。首版仅支持 Web/H5 与基础 API。

异常流程： 账号或密码为空时不提交并提示必填；认证失败不暴露账号是否存在；渠道配置校验失败时标记字段且不发布；网络中断时保留本地未提交内容并提供重试；重复提交使用请求幂等键避免重复创建。

验收： 管理员可完成登录、保存有效配置并在测试渠道进入会话；无权限用户不能查看密钥明文或其他企业配置。

F02 知识库导入、条目详情与原文预览（R03）

正常流程： 管理员进入知识库 → 批量上传文档或 FAQ 并填写分类/负责人/更新时间 → 系统展示解析中、成功、失败状态 → 成功内容生成可检索条目 → 点击列表条目进入知识详情 → 右侧查看来源、版本、摘要与状态 → 点击“查看原文”进入独立原文件预览并可返回详情/列表。

业务规则： 支持范围、解析字段和版本规则引用《AI智能客服 MVP AI能力需求文档》A01；旧版本可追溯但不可继续线上检索；无法解析的内容必须显式失败，不能静默截断。知识详情与原文预览是知识库内路径，不跳转 AI 问答。

异常流程： 空文件、密码保护、乱码、扫描件或格式不支持时提示原因和可操作建议；批量任务部分失败时保留成功项并给出失败清单；重复上传提示已存在版本并允许新版本处理；原文文件缺失时展示“原文件不可用”和条目元数据，不伪造内容。

验收： 能完成“列表→详情→原文→返回”；每条成功知识至少有来源、版本、更新时间和解析状态。

F03 可信 AI 问答与来源展示（R04、R07）

正常流程： 终端用户进入 Web/H5 → 输入问题 → 系统进行安全检查、问题理解、检索或只读查询 → 置信度达标时展示答案、引用来源、更新时间与下一步建议 → 用户可展开来源详情、继续追问或查看工单进度。

业务规则： 回答只能基于当前租户有效知识和授权工具结果；无引用的确定性答案不得展示；详见 AI 文档 A02-A05。输入长度上限由技术评审确定，前端在超限时即时提示，不得静默截断。

异常流程： 空输入不请求模型；无有效证据、知识冲突或过期时拒答并展示转人工入口；违规或风险内容按安全策略提示，不暴露系统策略；模型超时允许一次受控重试，仍失败则提示转人工；网络断开时保留草稿并支持重试；高并发时显示排队/稍候状态，严禁降级为无证据作答。

验收： 有效答案 100% 显示来源和更新时间；低置信度场景不出现猜测性答案；用户可以无需说明理由发起转人工。

F04 转人工、摘要与待接队列（R01、R02、R12）

正常流程： 用户点击“转人工” → 可查看确认说明并确认 → 系统创建 handoff_requested 事件、生成结构化交接摘要、将会话写入后端待接队列 → 用户端停留并显示等待状态 → 管理员从侧栏“待接队列”或客服从工作台进入队列 → 按等待时长、优先级、摘要状态浏览 → 选择指定会话并点击接入 → 会话进入客服工作台，展示摘要和完整上下文。

摘要字段： 用户核心诉求、关键订单/物流实体、已检索来源、AI 已答内容、未解决原因、风险标记和建议下一步。具体结构与质量指标引用 AI 文档 A07。

业务规则： 用户的确认按钮不跳转队列，队列只对管理员/客服可见；接入操作需原子锁定会话，避免双人同时接入；用户主动转人工的意图优先级最高，不得被追问或营销话术拦截。

异常流程： 摘要生成中展示加载态，但待接项先以“摘要生成中”创建；摘要失败时保留原会话并提示客服查看历史；用户取消则不创建待接项；重复确认不重复入队；队列刷新失败显示最近成功数据与重试；会话已被他人接入时提示状态变化并刷新；队列高峰时按优先级排序并告警。

验收： 明确转人工请求成功转接率不低于 95%，摘要覆盖率 100%；用户无法看到队列，管理员能自主选择接入指定会话。

F05 客服会话、订单物流与工单闭环（R06、R08）

正常流程： 客服接入会话 → 在三栏工作台查看会话、摘要与订单物流面板 → 对授权订单执行只读查询 → 回复用户并标记已解决，或创建/更新工单 → 在工单详情页设置负责人、状态和处理说明 → 状态更新回传到用户工单进度页；用户可从进度页返回在线客服。

业务规则： 可调用的业务工具仅限订单摘要、物流状态、工单状态等白名单只读接口，具体协议引用 AI 文档 A06；所有写业务行为均被拦截。工单状态至少包含待处理、处理中、待用户补充、已解决、已关闭，并带有时间线和责任人。

异常流程： 缺少订单号或身份校验信息时引导补充，不能猜测查询；接口超时或异常时显示“暂时无法查询”，可重试或转工单；无权查询时不回显敏感字段并记录安全日志；工单保存失败保留填写内容，重试时保持幂等；工单状态冲突时展示最新状态并要求重新确认；用户离线时结果保留在工单进度页。

验收： 工单状态可追踪率 100%；客服可从会话进入工单并返回会话；任何自动退款、改地址、取消订单入口均不可用。

F06 运营管理、Bad Case、看板与监控（R09、R10、R11、R12）

正常流程： 主管在数据看板查看解决率、转人工率、等待时长、成本和异常事项 → 在会话监控筛选风险/排队会话，必要时进入待接队列选择接入 → 在 Bad Case 收件箱查看低置信度拒答、用户差评、人工修正和升级工单 → 标记失败类型、责任模块、根因及修正动作 → 关联会话、知识条目或工单 → 修正结果进入后续知识/评估回流。

业务规则： 指标定义与埋点口径见第 7、8 章；Bad Case 分类与回流引用 AI 文档 A08。角色、字段遮蔽、审计日志在系统设置内配置并实时生效。看板只展示当前租户授权范围内聚合数据。

异常流程： 无数据时显示空状态及时间范围；指标延迟时标注数据截至时间；告警重复触发需聚合去重；高并发期间优先保障会话与转接，分析报表可延迟计算；权限变更后立即刷新访问控制；跨租户、越权或导出敏感数据请求被拒绝并写安全审计。

验收： Bad Case 入运营队列时效不超过 5 分钟；主管可追溯到原会话/证据/修正动作；看板可展示核心指标与统计周期。

6 AI 能力需求引用与产品约束

算法、数据、接口和离线评估的完整描述以《AI智能客服 MVP AI能力需求文档》为唯一技术基线。本 PRD 对产品侧的调用约束如下。

| AI 能力 | 产品触发 | 必须向页面/业务层返回 | 产品降级动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 知识解析 | 上传文档/FAQ | 解析状态、知识条目、来源定位、版本 | 明示失败项，不静默截断 |
| A02 问题理解 | 用户提交问题 | 意图、实体、缺失信息、是否需工具 | 补充信息或引导人工 |
| A03 检索重排 | 问题理解完成 | 当前租户有效证据、来源、版本、冲突标记 | 无证据/冲突时拒答 |
| A04 回答生成 | 有效证据齐备 | 答案、引用、更新时间、下一步建议 | 不生成无依据确定性答案 |
| A05 置信度与风险 | 生成前后 | answer/clarify/refuse/handoff 决策与风险标记 | 拒答、重试或转人工 |
| A06 只读查询编排 | 订单/物流类问题 | 查询结果或缺参/错误信息 | 提示补充、重试或建工单 |
| A07 交接摘要 | 用户确认转人工 | 结构化摘要、状态、trace_id | 先入队，客服查看完整历史 |
| A08 Bad Case 回流 | 拒答、差评、修正、升级 | 失败类型、责任模块、建议动作 | 进入运营队列，人工复核 |

安全红线： 用户要求人工、证据不足或冲突、知识失效、权限不足、跨租户风险、业务工具异常、违反内容策略时，均不得编造或执行写操作。所有模型和工具调用必须保存模型版本、提示词版本、知识版本、阈值版本、trace_id 和安全标记。

7 数据埋点与数据治理

7.1 关键事件

| 事件 | 触发时机 | 必填属性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| chat_message_submitted | 用户提交消息 | tenant_id、conversation_id、message_id、channel、input_length | 会话量、输入异常率 |
| ai_answer_displayed | 展示 AI 答案 | trace_id、decision、confidence、source_count、knowledge_version、latency_ms | 命中、时延、可追溯率 |
| ai_answer_feedback | 用户赞/踩或原因 | trace_id、rating、reason | 满意度、Bad Case 来源 |
| handoff_requested | 用户确认转人工 | conversation_id、reason、queue_priority、summary_status | 转人工成功率 |
| queue_item_accepted | 客服/管理员选择接入 | queue_item_id、operator_id、wait_ms、accept_result | 等待时长、接入成功率 |
| ticket_created_or_updated | 创建或更新工单 | ticket_id、status_before、status_after、assignee_id、conversation_id | 工单闭环与状态追踪 |
| knowledge_parse_completed | 知识解析结束 | batch_id、success_count、failure_count、knowledge_version | 导入质量与版本追踪 |
| bad_case_created_or_resolved | 进入/完成 Bad Case | case_id、source_type、failure_type、responsible_module、resolution | 回流时效与修正效果 |
| permission_or_audit_action | 权限/配置/敏感访问 | actor_id、action、resource、result、trace_id | 安全审计 |

7.2 数据治理

事件须携带 tenant_id 和 trace_id；分析、检索、缓存、导出均按租户隔离。

用户正文、订单字段和工单内容按最小必要原则采集；敏感字段在界面与日志中遮蔽。

访问、导出、权限变化、人工接管及模型决策保留审计记录；留存周期和脱敏规则由合规评审确定。

指标计算使用稳定事件口径，数据延迟或缺失须在看板标注，不能与实时数据混用。

8 上线成功指标与验收门槛

以下首版阈值来自《AI智能客服用户研究与需求清单》第五章及 AI 能力文档。正式上线前以不少于 100 条脱敏真实咨询建立基线，并按租户、渠道和意图分组复核。

| 指标 | 口径 | 首版目标 |
| --- | --- | --- |
| 高频问题回答命中率 | 评测集中有正确、可用答案的高频问题占比 | ≥ 85% |
| 答案来源可追溯率 | 展示给用户的有效答案中，可定位来源和版本的比例 | 100% |
| 明确转人工成功率 | handoff_requested 后成功创建待接项的比例 | ≥ 95% |
| 摘要覆盖率 | 成功入队会话中存在结构化摘要或可用历史的比例 | 100% |
| 用户重复描述率 | 接入后客服再次索取已知信息的会话占比 | ≤ 15% |
| 工单状态可追踪率 | 用户和客服均能查询状态时间线的有效工单占比 | 100% |
| Bad Case 入队时效 | 失败事件到 Bad Case 创建的耗时 | ≤ 5 分钟 |
| 首次上线时长 | 管理员从创建企业到完成可用首渠道配置的耗时 | ≤ 1 个工作日 |
| 越权写操作拦截率 | 被拦截的非授权写操作/所有写操作尝试 | 100% |

发布守门指标： 跨租户数据泄露、无授权业务写入、无来源的确定性回答均为 0 容忍问题；任一发生即停止灰度、定位并完成复测后再恢复。

9 非功能要求与测试重点

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 采用 AI 文档的端到端预算：问题理解 P95 ≤ 300ms、检索 P95 ≤ 800ms、回答生成 P95 ≤ 3000ms、摘要 P95 ≤ 2000ms；超时须进入已定义降级路径。 |
| 可靠性 | 请求、转人工和工单更新必须具备幂等性；队列接入需并发锁；网络异常可恢复，用户输入不丢失。 |
| 安全 | RBAC、租户隔离、敏感字段遮蔽、工具白名单、审计日志为上线前置条件。 |
| 可用性 | 所有原型页有返回路径；用户端和后台的权限边界清晰；加载、空态、失败、重试状态可见。 |
| 可观测性 | 每次 AI 与工具调用可通过 trace_id 串联至会话、知识版本、模型版本、队列、工单和 Bad Case。 |

10 原型映射与一致性复核

10.1 页面映射

| 原型页 | PRD 承载功能 | 复核结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 登录与注册 | F01 | 覆盖 |
| 02 数据看板 | F06、指标 | 覆盖 |
| 03 知识库 | F02 | 覆盖 |
| 04 AI 问答可信回答 | F03、F04 | 覆盖 |
| 05 低置信度与转人工 | F03、F04 | 覆盖 |
| 06 客服待接队列 | F04 | 覆盖 |
| 07 客服会话处理 | F04、F05 | 覆盖 |
| 08 工单详情 | F05 | 覆盖 |
| 09 Bad Case | F06 | 覆盖 |
| 10 会话实时监控 | F06 | 覆盖 |
| 11 用户工单进度 | F05 | 覆盖 |
| 12 系统设置 | F01、F06 | 覆盖 |
| 13 知识条目详情 | F02 | 覆盖 |
| 14 知识原文预览 | F02 | 覆盖 |

10.2 检查结论与同步项

1. P0 覆盖完整。 12 条 P0 均在第 4、5 章有对应需求、正常流程、异常流与验收条件；原型以 14 页覆盖了必要的详情和状态页。

2. 用户转人工逻辑一致。 用户确认后只创建后台待接项并停留在用户端；客服/管理员才可在待接队列选择会话接入。这与原型交互一致，也消除了“用户跳入客服队列”的风险。

3. 知识库路径一致。 知识列表→条目详情→文件原文预览为独立链路，不与 AI 问答页混用。

4. 文档文字已同步。 《AI智能客服 MVP 原型覆盖与自查清单》的“最终检查项”首项已由“12 个页面均存在”更新为“14 个页面均存在”，与页面清单和 Back 交互一致。

5. 架构图已补注。 《AI智能客服产品架构设计》已补入管理后台“待接队列入口”，并明确队列能力仍归属客服工作台、用户端不跳队列。

6. 异常场景覆盖。 已覆盖空输入、超长输入、解析失败、无证据、知识冲突、违规内容、模型/工具超时、网络中断、重复提交、并发接入、权限不足、数据延迟与高并发降级，超过 5 类要求。

11 评审结论

建议以本 PRD 作为 MVP 评审和测试用例编写依据。开发启动前需由技术团队确认：文件尺寸和批量上限、实际模型及阈值版本、订单/物流/工单接口字段、数据留存规则、容量目标和告警阈值。上述待确认项不改变首版范围或用户可见交互；任何新增自动写操作均需作为后续版本单独评审。

12 AI 功能全链路设计补充

本节补充每项 AI 能力的用户可见交互，不改变第 4 章已确定的 12 条 P0 范围。

12.1 统一 AI 交互状态

| 状态 | 用户可见表现 | 系统动作 | 可继续路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空闲 | 示例问题、快捷入口、转人工入口 | 不调用模型 | 输入、选示例、转人工 |
| 提交校验 | 字段错误、字符计数或身份提示 | 校验空值、长度、权限 | 修改、取消 |
| 正在理解 | “正在理解你的问题” | 意图、实体与风险初判 | 取消、等待 |
| 正在检索/查询 | “正在查找规则/查询订单信息” | RAG 或只读工具调用 | 取消、转人工 |
| 正在生成 | 流式答案骨架、停止生成 | 基于有效证据组织回答 | 停止、追问 |
| 已完成 | 结论、来源、更新时间、动作、反馈 | 写入答案事件 | 反馈、追问、转人工 |
| 降级/失败 | 可解释原因和下一步 | 记录错误、Bad Case 或审计 | 重试、补充、转人工 |

12.2 输入、输出、异常与反馈规则

| 环节 | MVP 规则 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 输入设计 | 输入框展示可问范围和示例；支持快捷入口；空输入不提交；超长内容提示拆分或上传；断网保留草稿 | 用户可在不学习提示词的情况下完成首问；不静默截断 |
| 输出设计 | 事实型回答先给结论，再给依据和下一步；展示来源、定位和更新时间；仅在有有效证据后流式输出 | 有效事实答案 100% 可追溯；实时查询结果不提供“重新生成” |
| Loading | 区分理解、检索/业务查询、生成三个阶段；超过阈值提供重试和转人工 | 用户能识别系统正在做什么；无无限旋转 |
| 异常兜底 | 无证据、冲突、超时、接口异常、违规、越权、网络中断和并发冲突均给可继续路径 | 不编造、不泄露、不丢草稿；至少覆盖第 12.3 节场景 |
| 用户反馈 | 常驻复制、赞、踩和转人工；点踩可选原因；客服可修正摘要；所有反馈关联 trace_id | 能回溯模型、知识、工具、提示词和版本 |

12.3 必测异常场景

| 场景 | 用户侧处理 | 系统侧处理 |
| --- | --- | --- |
| 空输入或输入过长 | 提示补充/拆分，保留草稿 | 不调模型，不静默截断 |
| 无可靠证据、知识冲突或过期 | 说明暂无法确认，提供转人工 | refuse/handoff，记录知识版本和原因 |
| 模型超时 | 显示正在重试一次 | 单次受控重试，失败后转人工 |
| 订单/物流工具超时或空结果 | 提示暂时无法查询，可重试或建工单 | 不猜测业务状态，记录工具错误 |
| 内容违规、提示词注入或越权 | 提示当前请求不可处理 | 安全阻断、审计，不返回敏感字段 |
| 网络中断或重复提交 | 显示内容已保留 | 本地草稿与请求幂等 |
| 转人工并发接入 | 提示已被其他客服接入 | 原子锁、刷新队列状态 |

12.4 逐能力体验映射

| AI 能力 | 用户可见关键设计 | 反馈与回流 |
| --- | --- | --- |
| A01 知识解析 | 解析中/成功/失败状态、条目数、版本和原文入口 | 管理员可报错解析不完整，关联原文件和版本 |
| A02 问题理解 | 自然语言追问最关键缺参；识别人工请求后直接转接 | 重述/答非所问关联原问题与意图 |
| A03 检索重排 | 展示来源、章节、更新时间，不展示内部评分 | “来源无帮助/过期”进入知识运营队列 |
| A04 回答生成 | 结论、步骤、引用、下一步；允许停止生成 | 赞踩、原因反馈和客服修正关联答案版本 |
| A05 置信度与风险 | 用自然语言说明暂无法确认，不展示技术分数 | 用拒答后结果、转人工结果校准阈值 |
| A06 只读查询 | 显示查询进度、数据更新时间、状态卡 | 记录工具路由、成功/失败与人工修正 |
| A07 交接摘要 | 用户停留在等待页；客服查看结构化摘要和原会话 | 客服可修正摘要，保留修订版本 |
| A08 Bad Case 回流 | 运营端展示失败类型、证据、根因和修正动作 | 关闭后观察同类问题复发率 |

13 数据闭环设计方案

本节把第 7 章的事件采集、第 8 章的验收指标和 F06 的 Bad Case 运营连接为可执行闭环。MVP 的目标是让错误能够被发现、复现、分派、修正和回归验证。首版不把原始用户对话直接用于模型训练，先建设可审计的 Prompt、知识、工具、交互和运营优化流程。

13.1 闭环主流程

会话与运行轨迹采集 → 规则、反馈和抽样触发 Bad Case → 租户隔离、脱敏、去重和聚类 → 自动预标与人工复核 → 判断根因并分派负责人 → 修改 Prompt、知识、工具、模型或交互 → 固定回归集、同类扩展集和盲测集验证 → 小流量灰度 → 监控主指标、护栏指标和同类复发率 → 验证通过后关闭案例并沉淀为永久回归样本。

每个 Bad Case 必须关联原会话 trace_id、触发原因、问题标签、根因、修正动作、负责人、改动版本、离线结果、灰度结果、关闭人和关闭时间。没有验证记录的案例不能标记为已解决。

13.2 数据采集范围

| 数据域 | 必采字段 | 用途 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入 | conversation_id、message_id、渠道、时间、脱敏文本、意图 | 发现真实表达和缺参模式 | 仅采任务所需内容 |
| AI 输出 | trace_id、答案、decision、confidence、引用、模型和 Prompt 版本 | 评估质量并复现输出 | 保存实际展示版本 |
| 检索轨迹 | query、知识条目、版本、排序、冲突标记 | 定位无召回、错召回和过期知识 | tenant_id 隔离 |
| 工具轨迹 | 工具名、参数摘要、权限结果、耗时、错误码 | 定位工具失败和越权风险 | 参数脱敏，不记录密钥 |
| 用户反馈 | 赞踩、原因、重复提问、转人工、放弃 | 触发 Bad Case 和满意度分析 | 必须关联 trace_id |
| 人工处理 | 接入时间、摘要修正、客服回复、工单结果 | 获得人工修正和最终业务结果 | 修改不自动视为金标 |
| 业务结果 | 已解决、重复咨询、工单重开和人工处理结果 | 验证是否真正解决 | 状态口径版本化 |
| 运行指标 | latency_ms、token、成本、超时和重试 | 监控体验、成本和稳定性 | 与质量指标分开统计 |

13.3 Bad Case 触发和优先级

Bad Case 来源包括自动触发、用户触发、人工触发和抽样触发。自动触发覆盖低置信度拒答、知识冲突、无证据回答、工具失败、权限拒绝、模型超时、安全拦截和工单重开；用户触发覆盖点踩、举报、重复表达同一诉求和主动转人工；人工触发覆盖客服改写答案、修改摘要和运营标记；抽样触发用于发现没有显式负反馈的静默错误。

| 优先级 | 判定范围 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 跨租户泄露、敏感信息泄露、越权写操作、危险建议、大面积错误回答 | 立即停止相关灰度并通知安全、产品和技术负责人 |
| P1 | 错误业务结论、冲突知识硬答、明确转人工失败、关键工具持续异常 | 1 个工作日内完成分派并确定止损方案 |
| P2 | 信息不完整、表达不清、低频体验和非关键流程问题 | 进入周度质量队列，按影响和频率排序 |

13.4 数据处理和标注规范

原始记录必须先完成授权检查、租户隔离、敏感字段脱敏、无效记录过滤、重复会话合并和近重复聚类。进入标注队列后，至少标注任务类型、最终结果、失败类型、安全风险、责任模块、修正方向和四维质量分。

自动规则与 LLM Judge 仅用于预标、聚类和优先级建议。P0 安全问题、业务规则边界、Judge 分歧和低一致性样本必须由人工复核。固定比例样本采用双人独立标注；一致率低于评审门槛时先修订标注规范。任何用于训练或微调的数据还需单独完成授权、脱敏、质量和合规审查。

13.5 优化分流

| 根因 | 修正动作 | 主要负责人 | 验证重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识缺失、过期或冲突 | 补充条目、下线旧版、修正文档、增加冲突检测 | 知识运营 | 召回和引用正确率 |
| Prompt 或决策策略错误 | 修改系统规则、拒答阈值和转人工优先级 | AI 产品、算法 | 同类回归与安全边界 |
| 工具、接口或权限问题 | 修复路由、参数、权限、超时、幂等和错误映射 | 后端、平台 | 成功率、耗时和权限隔离 |
| 模型能力不足 | 更换模型、增加分类器或经审批后微调 | 算法 | 盲测提升、方差和成本 |
| 交互或流程问题 | 调整状态、反馈入口、下一步和人工接管流程 | 产品、设计、运营 | 任务完成和重复描述率 |

根因不属于模型时不得用微调掩盖。知识过期应修知识，订单状态错误应修工具，转人工入口不可见应修交互，跨租户访问应修权限。

13.6 验证和发布规则

每次改动必须依次运行固定回归集、同类扩展集和未参与优化的盲测集。安全样本全部通过，目标指标达到第 8 章门槛，且延迟、成本和人工接管等护栏指标不恶化，才可进入灰度。

在线验证采用按租户或会话稳定分流的小流量 A B 实验。实验前明确假设、主指标、护栏指标、样本量、持续时间和停止条件。主指标优先使用问题解决率、明确转人工成功率或工单闭环率；护栏指标包括 P0 安全事件、投诉率、重复咨询率、P95 延迟和单会话成本。出现 P0 事件时不等待统计显著性，立即停止灰度。

13.7 指标和运行频率

| 指标 | 口径 | MVP 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有效轨迹率 | 字段齐全且可复现的轨迹数除以 AI 回答数 | ≥ 98% |
| Bad Case 入队时效 | 失败触发到案例创建的耗时 | ≤ 5 分钟 |
| P0 漏检数 | 人工抽检发现但系统未触发的 P0 数量 | 0 |
| 修正验证覆盖率 | 已关闭案例中具备离线和灰度验证记录的比例 | 100% |
| 同类复发率 | 关闭后同标签失败数除以同标签请求数 | 按版本持续下降 |
| 安全回归通过率 | 固定安全用例中通过的比例 | 100% |

实时任务包括 P0 告警、权限审计和重大工具异常；每日完成新 Bad Case 去重、预标和 P1 分派；每周进行质量复盘并选择高影响问题进入迭代；每个版本发布前运行全量回归；上线后按灰度阶段检查主指标和护栏指标；每月复核标签体系、知识老化和 Eval Set 分布。

13.8 角色分工和验收

AI 产品经理负责指标口径、优先级、验收标准和发布门槛；客服运营与知识运营负责业务答案复核、知识维护和用户结果确认；算法团队负责 Prompt、Judge、模型和离线评估；后端与数据团队负责事件、轨迹、工具、队列和指标链路；安全与合规负责权限、脱敏、留存和高风险样本审查；测试团队维护回归集、盲测集和发布记录。

MVP 验收时必须演示一条完整链路：从一条用户点踩或自动失败事件创建 Bad Case，完成脱敏与标注，分派到明确责任模块，提交修正版本，运行离线回归，进入灰度观察，最后展示验证结果并关闭案例。链路中任一节点无法追溯，数据闭环视为未通过验收。

14 内容安全与 Guardrails 设计方案

本节将第 6 章的安全红线、第 9 章的非功能要求和第 13 章的数据闭环落成输入、执行和输出三层护栏。

14.1 范围和安全目标

MVP 允许知识问答、订单摘要、物流状态和工单状态只读查询，以及人工转接和交接摘要。模型不得自主执行退款、取消订单、改地址、补发、支付、发送消息或其他写操作。跨租户泄露、完整敏感信息泄露和未授权业务写入为 P0，任一发生即停止相关灰度。

14.2 风险等级

| 等级 | 示例 | 产品动作 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 跨租户泄露、密钥外泄、未授权写操作 | 立即阻断、告警、停止灰度和事件响应 |
| P1 | 错误业务结论、注入绕过、危险建议、关键工具持续异常 | 拒答或转人工，当日分派止损 |
| P2 | 正常请求误拦、信息不完整、低频边界体验 | 澄清或降级，进入周度质量队列 |

14.3 三层护栏

| 层级 | 必做控制 | 失败路径 |
| --- | --- | --- |
| 输入护栏 | 身份和租户校验、长度和频率、PII 识别、内容安全、Prompt 注入、服务范围 | clarify、refuse、handoff 或 block |
| 执行护栏 | 可信知识准入、上下文隔离、工具白名单、参数 schema、最小权限、超时和幂等 | 无证据不作答，权限不足和工具异常转人工 |
| 输出护栏 | 证据和引用、内容审核、敏感字段遮蔽、跨租户检测、提示词泄露检测、AI 身份和适用标识 | 安全改写、拒答、转人工或 P0 阻断 |

系统统一返回 decision、reason_code、risk_level、user_message、next_action 和 trace_id。决策优先级为 block 高于 handoff，高于 refuse，高于 clarify，高于 allow。用户明确要求人工时直接转接。

14.4 兜底规则

无可靠证据、知识冲突或过期时说明暂无法确认，并提供转人工入口。

缺少订单号或身份信息时只追问最必要字段，不要求用户重复已知信息。

请求他人数据、跨租户资源或内部规则时直接阻断，不解释具体检测规则。

工具超时只允许一次受控重试，仍失败则说明查询不可用并转人工。

拒答文案必须包含安全边界和可继续路径，不虚构“已经处理”或“稍后一定恢复”。

14.5 高风险操作二次确认

MVP 不开放模型自主写操作，相关请求一律转人工。后续版本如引入写操作，必须依次完成身份与权限校验、服务端生成结构化动作、展示动作对象和影响、用户独立明确确认、执行前状态与幂等复核、返回业务凭证和完整审计。确认后参数发生变化必须重新确认；无权限或违反业务规则的动作不能因用户确认而放行。

14.6 隐私和数据处理

用户数据遵循目的明确和最小必要原则。生产服务、质检、评估、运营和训练分别定义用途与权限，原始会话不默认进入训练集。检索、缓存、向量库、工具、导出和日志均按 tenant_id 隔离；敏感字段按角色最小展示，日志只保存脱敏摘要。留存、删除和第三方模型处理规则在上线前完成合规评审。

14.7 安全事件和审计

新增 guardrail_decision、prompt_attack_detected、pii_detected、tool_authorization、output_safety_checked、safety_handoff 和 safety_incident 事件。所有事件必须带 tenant_id、trace_id、策略版本、结果和时间；不得记录密钥或不必要的完整敏感字段。事件与第 13 章 Bad Case、Eval Set 和发布版本关联。

14.8 评估和发布门槛

安全专项 Eval Set 至少覆盖正常请求、模糊边界、Prompt 注入、隐私越权、工具攻击和知识污染。策略、模型、Prompt、知识、工具或权限变更均需运行相关回归。跨租户泄露和未授权写操作为 0；P0 用例拦截率、安全决策可追溯率、事实答案来源可追溯率和安全回归通过率均为 100%。同时监控正常请求误拦截率和护栏额外时延。

14.9 事件响应和紧急停止

事件流程为检测、分级、阻断和隔离、保全证据、通知责任人、影响评估、修复回归、分阶段恢复和复盘。系统支持按模型、Prompt、工具、租户、渠道或功能关闭，并可回滚最近安全版本。P0 恢复必须有修复证据、安全回归结果和批准记录。

14.10 验收

验收必须证明正常客服请求不被无故阻断；注入无法改变角色、读取系统提示词或触发未授权工具；跨租户和写操作全部被阻断；无证据不硬答；敏感字段正确遮蔽；用户可转人工；每次安全决策可追溯；团队完成一次 P0 停止和恢复演练。

15 商业化与计费试销方案

本章定义从功能 MVP 进入付费试点所需的商业化边界和产品能力。本章不改变第 1.2 节和第 14 章的范围：任何套餐都不开放模型自主退款、取消订单、改地址、补发、支付或外发消息。

15.1 商业化目标和目标客户

第一阶段服务已有 5 至 30 名客服、每月约 1 万至 10 万次咨询、具有明确知识负责人和可用订单物流只读接口的成长型电商或消费品牌。商业化的首要目标是验证付费意愿、标准交付、可复核计量和单位经济，不以低价快速扩大客户数量为目标。

购买决策至少涉及业务负责人、客服主管、IT、安全或法务和财务。付费试点进入条件为有明确业务负责人、有效知识、上线前基线、必要的数据授权和安全责任人。

15.2 收费模式和套餐原则

采用一次性付费试点、企业基础订阅、成功解决会话包和可选实施服务的混合模式。订阅覆盖租户、渠道、知识、人工接管、运营、Guardrails 和基础支持；用量费随可审计的业务结果增长；复杂数据清洗、定制只读接口和专属评估单独报价。

试销规划价为：基础版 1,299 元每月并含 1,000 条成功解决，专业版 3,999 元每月并含 5,000 条，企业版 12,000 元每月起并含 20,000 条起。上述价格是待验证假设，不构成已成交价格或对外承诺。正式报价必须经过财务、交付和产品评审，并绑定权益、用量、支持和续费规则。

15.3 成功解决会话口径

一条可计费成功解决会话必须存在有效 AI 回答，且通过证据、安全和权限检查；在 24 小时观察窗口内，用户未就同一问题继续求助、转人工、点踩或投诉，相关工单也未被人工重新打开。每个会话最多计一次。

转人工、拒答、系统错误、测试流量、重复消息、安全阻断和复核失败不计费。客户可以查看计费会话、归因原因、trace_id 和计量规则版本，并在 7 天内发起复核。正式出账前至少运行一个月影子账单。

15.4 商业化产品需求

| 优先级 | 能力 | 产品要求 |
| --- | --- | --- |
| 试销必需 | 套餐和权益 | 按 tenant_id 配置套餐、有效期、成功解决额度、超额单价和支持等级 |
| 试销必需 | 用量台账 | 记录原始事件、归因结果、调整项、规则版本和合同版本，可按日月查询 |
| 试销必需 | 影子账单 | 不扣费地展示预计费用、成功解决明细、排除项和调整项 |
| 试销必需 | 预算和告警 | 使用量达到 50%、80% 和 100% 时通知；超额前取得明确确认 |
| 试销必需 | 争议复核 | 客户可提交争议；运营查看证据并保留调整、责任人和审计记录 |
| 后续版本 | 自助交易 | 在线购买、升级降级、支付、开票、优惠和伙伴分账 |

试销必需能力是商业化验证门槛，不自动加入首版 12 条功能 P0 的开发承诺；团队应在功能 MVP 验收后单独排期。自助交易在计量和合同流程稳定前不建设。

15.5 成本和毛利规则

每个租户分别记录模型输入输出 Token、重试、检索和存储、工具、内容安全、云资源、实施和支持工时。产品看板同时展示每租户收入、成功解决量、单位解决收入、单位解决成本和毛利率。

成熟客户订阅与用量毛利率目标不低于 65%；标准实施不超过 5 人日；成功解决会话的直接变动成本目标不超过对应净收入的 25%。连续两个月低于 50% 毛利的客户进入专项复盘。成本优化不得关闭 P0 安全策略、权限、审计或人工接管。

15.6 商业事件和数据治理

新增 plan_assigned、billable_resolution_evaluated、usage_threshold_reached、invoice_previewed、billing_dispute_created、trial_converted、plan_changed 和 subscription_ended 事件。事件至少携带 tenant_id、trace_id、plan_id、metering_rule_version、contract_version、result、amount 或 adjustment、timestamp。

原始会话与计费结果按权限分离；账单明细只展示解释计费所需的信息；不得因商业分析扩大个人信息用途。计量规则变更需要版本化、回放验证、客户通知和生效日期，不能追溯性增加既往费用。

15.7 付费试点流程

线索筛选 → 上线前四周基线 → 数据和安全评审 → 明确试点范围和退出条件 → 知识与只读接口接入 → 影子运行 → 小流量灰度 → 四周同口径评估 → 商业复盘 → 转正式套餐或退出。

转正式合同至少满足：P0 安全事件为零；计量可复核；至少一个业务主指标相对基线改善；客户能承担知识和运营责任；成本和支持工时可进入目标区间。教学模拟 Evals 不得替代生产验收。

15.8 ROI 报告规则

客户 ROI 使用客户自己的咨询量、人工处理时长、全成本工资、外包或加班支出、成功解决归因和产品投入计算。报告必须区分可兑现现金节省和容量价值；释放工时只有在避免招聘、减少外包或转入可计量的高价值工作时，才可计入现金收益。

产品投入包含订阅、用量、实施集成和客户内部知识运营。任何对外收益数字必须说明时间范围、样本、基线、计算公式和限制，不使用教学模拟通过率推导商业收益。

15.9 商业化验收门槛

扩大销售前至少完成 5 个付费试点，其中 3 个转正式合同；生产 P0 安全事件为零；成功解决归因争议率低于 3%；至少 3 个客户有同口径 ROI 证据；标准上线不超过 10 个工作日；成熟客户毛利率达到 65%；试点客户中至少 60% 表达续费或扩容意愿。

任一质量、安全、计量或毛利门槛未达到时，下一周期优先修正产品和交付，不扩大行业、渠道或自动化权限。